## Slide 1
일정관리
주간 일정
UI / 프로세스 개선에 따른 고객유입 기대
고객만족도 증가
신뢰도
구축
프로젝트 일정 |  | 2018.07.27 ~ 2018.08.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
단계 |  | 7.27 |  | 7.30 |  | 7.31 |  | 8.1 |  | 8.2 |  | 8.3 | 
프로젝트 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 데이터 수집 및 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 목표 구체화 회의, 산출물 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 분석 및 시각화 | 머신러닝 모델링 개인 컴피티션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PPT 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
중간 발표 | 중간 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2
일정관리
7월 27일 회의록
UI / 프로세스 개선에 따른 고객유입 기대
고객만족도 증가
신뢰도
구축
데이터 범위는 서울시 한 곳으로 한정(단, 점포 현황 데이터는 전국 데이터로 일단 수집)
지대, 임대료, 본사의 안정성, 위험성 , 창업 성공 확률 등을 새로운 변수로 추가하자는 의견( 재무제표 자료 활용, 가맹점 계약 해지 변수 활용)
다음 주 부터 전처리한 데이터를 토대로 각자 머신러닝을 돌리는 것으로 결정함(데이터 전처리 과정 완료 후)
Mission : 자기자본금, 지역, 업종 중분류(한식, 양식, 일식 등) Input 정보를 받아 우리가 수집한 데이터를 활용하여 창업 아이템 및 프랜차이즈를 추천해 주는 서비스를 구현하는 것임
P S.
작은 보상이지만, 모델의 성능이 좋게 나온 사람에게 영화표 2매를 선물로 드리겠습니다.

## Slide 3
현재 진행 상황
현재 진행 상황 1
1. 2015, 2016, 2017년도 프랜차이즈 별 브랜드 개요, 가맹점 현황 정보, 가맹점 창업 비용의 컬럼을 합치고 전처리하는 과정을 진행중. - 현석
이 전처리 된 데이터에 새로이 각 3개년도 수익성, 안정성, 성장성 지표를 더해줄 것임
정보공개서에만 있는 자료인
1. 재무상황 3개년도 2.가맹사업 개시일 3. 가맹점 및 직영접 현황(3개년도 전국 데이터) 컬럼을 더해준 각 년도별 최종 데이터셋을 만들어야함.

## Slide 4
1. 가맹점 현황 정보에서 0으로 나온 값을(가맹점 평균 매출액정보, 단위 면적 당 평균 매출액 정보) 정보공개서에 나와있는 값이 있다면 그것으로 대체하는 작업을 수행중임. 일일히 0인데이터를 찾아서 입력해줄 필요가 없음. - 태호
-> 전체 4000개의 데이터에서 0인 데이터 2272여개, 결측치 800여 개 대체함.. 1771개가 아직도 0임
-> 코드 수정의 필요성, 전체 데이터를 웹에서 긁어오는 것이 아닌 테이블을 긁어오는 방식으로 코드 수정
-> 결과, 결측데이터 1771개 중 800개 정도 더 채울 수 있었음. 살릴 수 있는 데이터 3000개 정도(2016년도 기준)
2. 성장성, 안정성, 수익성을 합친 데이터 레이블 완성 3. 2017년도 크롤링한 브랜드개요의 숫자가 가맹점 현황정보, 창업비용의 숫자와 다름(개수가 둘에 비해 적음)
 재크롤링중, 결과는?
현재 진행 상황 2

## Slide 5
다음 주 당면 과제
서울 행정동 별 임대료, 지가 등을 크롤링할 것(임대료를 크롤링하지 않고 소상공인 상권지표 분석 사이트를 활용할 수 있음)
최종 전처리 된 데이터셋을 활용하여 각자 분석하고 시각화 하기
PPT 자료 만들기